## Slide 1
Studio Projektowe 1
Członkowie zespołu :
Bartłomiej Łazarczyk
Jakub Kacorzyk

## Slide 2
Harmonogram projektu
Tydzień 1: Przygotowanie projektu oraz środowiska developerskiego opartego na Docker, utworzenie repozytorium
Tydzień 2: Uzyskanie dostępu do informacji z wydziału EAIiIB(np. Plan zajęć) lub stworzenie własnej bazy danych reprezentującej dane z uczelni
Tydzień 3: Rozpoczęcie prac nad stroną back-end, stworzenie prostej aplikacji REST'owej na frameworku Spring w języku Java
Tydzień 4: Dalsze prace nad stroną back-end, stworzenie większości potrzebnych end-point'ów
Tydzień 5: Prosta strona wykorzystująca framework Angular, panel logowania, wymiana informacji z przygotowaną wcześniej aplikacją REST
Tydzień 6: Stworzenie 'wyglądu bota' w postaci komunikatora
Tydzień 7.8: Strona machine learning wykorzystująca DialogFlow, zapoznanie się z wymienioną wcześniej technologią, stworzenie odpowiedniej komunikacji
Tydzień 9: Stworzenie w Angularze reprezentacji planu oraz innych założonych funkcjonalności
Tydzień 10: Dopracowanie strony front-end
Tydzień 11: Kompletna integracja back-end, front-end, Dialog-Flow, dopracowanie aplikacji
Tydzień 12,13: Testy aplikacji, poprawki, dopracowanie aplikacji

## Slide 3
Tydzień 9
Integracja front-endu z api Dialogflow
Stworzenie strony logowania aplikacji
Stworzenie indentów w Dialoflow
Stworzenie entities w Dialogflow
Stworzenie dialogów zwiazanych z studentem i prowadzącym

## Slide 4: Stworzone dialogi
GroupGrades – stworzone dla prowadzącego, obsługuje dialogi przeznaczone do wyświetlania ocen studentów danej grupy przedmiotowej. Parametry : Nazwa przedmiotu, Nazwa Akcji, Rola.
StudentGrades – stworzone dla studenta, aby mógł sprawdzić swoje oceny z danego przedmiotu. Parametry : Nazwa przedmiotu, Nazwa Akcji, Rola. (numer studenta będzie podawana podczas logowania do aplikacji)

## Slide 5
Stworzona strona logowania
Dzięki niej jesteśmy w stanie odróżnić prowadzącego od studenta oraz otrzymujemy jego numer, który będzie potrzebny przy selekcjonowaniu danych z bazy.