## Slide 1: Studio Projektowe 1
Członkowie zespołu :
Bartłomiej Łazarczyk Jakub Kacorzyk

## Slide 2: Temat projektu :
Tematem naszego projektu jest implementacja inteligentnego bota służącego do ułatwienia komunikacji Student-Uczelnia, który wykorzystuje machine learning. Projekt zakłada stworzenie jak najbardziej intuicyjnego interfejsu wymiany informacji między studentem a uczelnią. Aby to osiągnąć, chcemy stworzyć aplikację webową zawierającą inteligentnego bota służącego do komunikacji. Bot ten wykorzystywałby machine learning do rozpoznawania pewnych wzorców, przetwarzania nietypowych pytań ze strony użytkownika, przetwarzania przebiegu całej rozmowy.

## Slide 3: Funkcjonalności :
Panel logowania poprzez indeks uczelni
Dynamicznie zmieniający się kalendarz
Komunikowanie oraz wyświetlanie na kalendarzu: zajęć, planu, godzin otwarcia dziekanatu

## Slide 4: Harmonogram projektu
Tydzień 1: Przygotowanie projektu oraz środowiska developerskiego opartego na Docker, utworzenie repozytorium
Tydzień 2: Uzyskanie dostępu do informacji z wydziału EAIiIB(np. Plan zajęć) lub stworzenie własnej bazy danych reprezentującej dane z uczelni
Tydzień 3: Rozpoczęcie prac nad stroną back-end, stworzenie prostej aplikacji REST'owej na frameworku Spring w języku Java
Tydzień 4: Dalsze prace nad stroną back-end, stworzenie większości potrzebnych end-point'ów
Tydzień 5: Prosta strona wykorzystująca framework Angular, panel logowania, wymiana informacji z przygotowaną wcześniej aplikacją REST
Tydzień 6: Stworzenie 'wyglądu bota' w postaci komunikatora
Tydzień 7.8: Strona machine learning wykorzystująca DialogFlow, zapoznanie się z wymienioną wcześniej technologią, stworzenie odpowiedniej komunikacji
Tydzień 9: Stworzenie w Angularze reprezentacji planu oraz innych założonych funkcjonalności
Tydzień 10: Dopracowanie strony front-end
Tydzień 11: Kompletna integracja back-end, front-end, Dialog-Flow, dopracowanie aplikacji
Tydzień 12,13: Testy aplikacji, poprawki, dopracowanie aplikacji

## Slide 5: Tydzień 1
Przygotowanie projektu oraz środowiska developerskiego opartego na Docker
utworzenie repozytorium na platformie GitHub